- РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

- КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ЯКУТСКА

677027, г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок В, к. 12.12, тел/факс: (4112)42-45-20              e-mail: controlykt@mail.ru

- Отчет

по итогам проверки выделенных средств на обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по муниципальной программе «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» на 2013-2017 гг.» за период 2015 год

| 16 июня 2016 г. |  | г. Якутск |
| --- | --- | --- |

Основание для проведения проверки:

План работы Контрольно-счетной палаты города Якутска на 1 квартал 2016 года, Распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты города Якутска №6 от 25 января 2016 г., Акт проверки от 21.03.2016г., Акт проверки №2 от 26.04.2016г.

Цель проверки:

Проверка использования выделенных средств на обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по муниципальной программе «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» на 2013-2017 гг.» за период 2015 год

Объекты проверки: МКУ «Департамент жилищных отношений», Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска.

Общие положения

Муниципальная подпрограмма «Приобретение или строительство жилья для детей-сирот на 2013-2017 годы» разработана на основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Закона Республики Саха (Якутия) от 15.12.2012 г. 1154-З №1201-IV «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 15.05.2013 №148 «Об утверждении порядков по вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15.05.2013 №148б утверждены Порядки по вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

- Порядок формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обеспечения сохранности жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений;

- Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются;.

- Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации;

- Порядок предоставления субвенций органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда;

- Порядок осуществления контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- Порядок возмещения расходов на проведение капитального ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подпрограмма «Приобретение или строительство жилья для детей-сирот на 2013-2017 годы» осуществляется в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» на 2013-2017 гг.».

Цели подпрограммы:

- Создание на территории городского округа «город Якутск» условий для реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, на обеспечение жилыми помещениями;

- Выполнение государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, переданных органам местного самоуправления, за счет рационального использования средств, полученных на эти цели из федерального и республиканского бюджетов;

- Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, не имеющим закрепленного жилого помещения, жилых помещений (квартир), соответствующих санитарным и техническим нормам и требованиям, предъявляемым к местам постоянного проживания, общей площадью, соответствующей требованиям закона;

- Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, ранее имевших закрепленное жилое помещение, но утраченное или признанное в установленном порядке непригодным в результате стихийного бедствия, сноса дома, разрушения (угроза разрушения, аварийное состояние) дома или его части.

Задачи:

- Стимулирование строительства жилых помещений (квартир), общей площадью каждой от 24 до 38 кв.м., на территории городского округа «город Якутск»;

- Обеспечение условий для строительства и своевременной сдачи необходимого количества жилых помещений (квартир);

- Своевременное освоение средств субвенций из федерального бюджета и государственного бюджета Республики Саха (Якутия), выделяемых на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

Разработчики: Департамент градостроительной политики ОА города Якутска, МКУ «Департамент жилищных отношений», Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска.

Исполнители: МКУ «Департамент жилищных отношений», Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска.

Перечень основных мероприятий:

- Ведение городским округом «город Якутск» учета нуждающихся в жилых помещениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;

- Объявление открытого аукциона в электронной форме на приобретение либо инвестирование строительства недвижимого имущества (жилых помещений (квартир)) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Формирование исходя из даты постановки на учет и возникновения права на обеспечение жилыми помещениями списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях по городскому округу «город Якутск», имеющих право на обеспечение жилыми помещениями за счет средств субвенций из федерального и республиканского бюджетов текущего года;

- Осуществление городским округом «город Якутск» проверки нуждаемости в жилом помещении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;

- Оформление приобретенных (построенных) жилых помещений (квартир) в собственность городского округа «город Якутск»;

- Заключение договоров социального (специализированного) найма жилых помещений;

- Снятие получателя из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, с учета нуждающихся в жилых помещениях при получении жилого помещения по договору социального найма.

Проверка использования средств выделенных на обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лицам из их числа

На основании Решения Якутской городской Думы от 22 декабря 2014 года № РЯГД-13-8 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в 2015 году на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, выделено 326 742 200,00 рублей, из них -51 451 400,00 рублей за счет средств бюджета Российской Федерации, 275 290 800,00 рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

Согласно информации, предоставленной Департаментом финансов Окружной администрации города Якутска по состоянию на 31.12.2015 года, на приобретение жилых помещений для детей сирот были направлены денежные средства в размере 270 645 977,98 рублей, из них:

- из средств бюджета Российской Федерации в размере 51 451 400,00 рублей;

- из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 219 194 577,98 рублей.

В целом исполнение за 2015 год составило 82,83% уточненного плана.

Расходы осуществлялись двумя главными распорядителями бюджетных средств:

- Муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищных отношений» городского округа «город Якутск» (2015 год);

- Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска, в части перечисления оплаты по контрактам, заключенным в 2013 и 2014 годах (в части исполнения контрактов заключенных в 2013-2014 годы).

Перечисления производились по 17 заключенным Муниципальным контрактам на долевое участие в строительстве многоквартирных жилых домов, расположенных по следующим адресам:

- ул. Кузьмина дом 26 кор. 2, чтр. 1;

- ул. Кузьмина дом 26 кор. 2, чтр. 2;

- ул. Кузьмина дом 26 кор. 2, чтр. 3;

- ул. Дзержинского 47;

- ул. Короленко 25;

- Промышленный округ, квартал 171, ул.Челюскина;

- Автодорожный округ, квартал «ДСК», ул. Воинская;

- ул. Бабушкина д.12 корп.3

Общее количество строящихся жилых помещений для детей-сирот составляет 392 квартиры.

На момент проверки, а именно 21.02.2016 года, в Едином государственном реестре детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, получателей государственной и муниципальной поддержки на приобретение жилых помещений по городскому округу «город Якутск, количество нуждающихся в жилых помещениях составляет 930 человек.

В соответствии с законом Республики Саха (Якутия) от 15.12.2012 1154-З №1201-IV «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений предоставляются однократно в виде изолированного жилого помещения (жилого дома или квартиры) в установленном законодательством порядке общей площадью от 24 до 38 квадратных метров, отвечающего требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, и степени благоустройства, определенной органом местного самоуправления.

Информация по заключенным контрактам на участие в долевом строительстве многоквартирных домов:

Таблица №1

| № п/п | № , дата МК | Застройщик | Предмет контракта | Срок исполнения контракта | Цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контракты, заключенные Департаментом имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска |  |  |  |  |
| 1 | №01/13-86 от 23.12.13 | МУП АРТ | Кузьмина дом №2 - 14 квартир Кузьмина дом №1 – 3 квартиры, Дзержинского 47 – 13 квартир, общей площадью 921,46 м2 | 31.12.2014 доп.согл.от 14.08.15 продлен срок до 31.12.15 | 47 911 710,86 |
| 2 | №01/13-87 от 27.12.13 | МУП АРТ | Кузьмина дом №1, 11 квартир, Кузьмина дом №3, 14 квартир, Дзержинского 47, 5 квартир общей площадью 864,09 м3 | 31.12.2014 доп.согл.от 14.08.15 продлен срок до 31.12.15 | 44 536 984,46 |
| 3 | №01/14-70 от 11.12.14 | ООО Компания Нова-С | Долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. Якутск, Промышленный округ, квартал 171, ул.Челюскина, 19 квартир, с общей площадью 722,66 м2 | 31.12.2015 | 43 352 785,32 |
| 4 | №01/14-79 от 18.12.14 | ООО Товары Саха Якутместпрома | Центральный округ, квартал 72, Короленко 25, 4 квартиры, с общей площадью 138,04 м2 | 31.12.2015 | 8 281 098,28 |
| 5 | №01/14-80 от 18.12.14 | ООО Товары Саха Якутместпрома | Центральный округ, квартал 72, ул, Короленко 25, 16 квартир, с общей площадью 546,4 м2 | 31.12.2015 | 32 778 847,45 |
| 6 | №01/14-81 от 18.12.14 | ООО Товары Саха Якутместпрома | Центральный округ, квартал 72, ул, Короленко 25, 18 квартир, с общей площадью 592,86 м2 | 31.12.2015 | 35 566 009,33 |
| 7 | №01/14-82 от 18.12.14 | ООО Товары Саха Якутместпрома | Центральный округ, квартал 72, ул, Короленко 25 32 квартиры, с общей площадью 815,2 м2 | 31.12.2015 | 48 904 312,66 |
| 8 | №01/14-89 от 19.12.14 | ООО Товары Саха Якутместпрома | Центральный округ, квартал 72, ул, Короленко 25, 30 квартир с общей площадью 821,22 м2 | 31.12.2015 | 49 265 455,90 |
| Итого |  |  |  |  | 310 597 204,26 |
| Контракты, заключенные Департаментом жилищных отношений |  |  |  |  |  |
| 1 | №0116300000115000 739 от 24.08.2015 | ООО Высота | Долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. Якутск, Автодорожный округ, квартал «ДСК», ул.Воинская, 25квартир, общая площадь 818 м2 | 31.12.2016 г | 45 971 600,00 |
| 2 | №0116300000115000 740 от 24.08.2015 | ООО Высота | Долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. Якутск, Автодорожный округ, квартал «ДСК», ул.Воинская, 25квартир, общая площадь 809,7 м2 | 31.12.2016 г | 45 505 140,00 |
| 3 | №0116300000115000 875 от 30.09.2015 | ООО Высота | Долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. Якутск, Автодорожный округ, квартал «ДСК», ул.Воинская, 11квартир, общая площадь 339,10 м2 | 31.12.2016 г | 19 057 420,00 |
| 4 | №0116300000115000 876 от 30.09.2015 | ООО Высота | Долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. Якутск, Автодорожный округ, квартал «ДСК», ул.Воинская, 25квартир, общая площадь 804 м2 | 31.12.2016 г | 45 184 800,00 |
| 5 | № 0116300000115000 877 от 30.09.2015 | ООО Высота | Долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. Якутск, Автодорожный округ, квартал «ДСК», ул.Воинская, 19квартир, общей площадью 622,10 м2 | 31.12.2016 г | 34 962 020,00 |
| 6 | №0116300000115000 881 от 02.10.2015 | ООО Высота | Долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. Якутск, Автодорожный округ, квартал «ДСК», ул.Воинская, 25квартир, общая площадь 805,60 м2 | 31.12.2016 г | 45 274 720,00 |
| 7 | №0116300000115000 999 от 17.11.2015г. | Общество с ограниченной ответственностью "Оптима-Строй" | Долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. Якутск, ул.Бабушкина д.12 корп. 3, 27 квартир, общая площадь 759,39 | 31.12.2016 | 44 700 918,00 |
| 8 | №0116300000115001 001 от 17.11.2015г. | Общество с ограниченной ответственностью "Оптима-Строй" | Долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. Якутск, ул.Бабушкина д.12 корп.3, 29 квартир, общая площадь 849,41 | 31.12.2016 | 47 736 842,00 |
| 9 | №0116300000115001 098 от 18.12.2015г. | Общество с ограниченной ответственностью "Оптима-Строй" | Долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. Якутск, ул.Бабушкина, д.12/3, 26 квартир общая площадь 806,08 м2 | 31.12.2016 | 45 070 714,00 |
|  |  |  |  |  | 373 464 174,00 |

Проверка использования средств Департаментом имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска

В проверяемом периоде Департаментом контракты на долевое участие в строительстве многоквартирных жилых домов для обеспечения жильем детей сирот не заключались, производилась лишь оплата  контрактов заключенных ранее.

Так, в 2013-2014 годах путем проведения электронных аукционов Департаментом имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска  были заключены 8 муниципальных контрактов на долевое участие в строительстве многоквартирных жилых домов, согласно которым в собственность 179 квартир. Общая цена всех контрактов составляет  310 597 204,26 рублей, (Таблица №1).

Согласно информации предоставленной Департаментом финансов Окружной администрации города Якутска в 2015 году ДИЗО перечислены денежные средства в размере 128 716 696,73 рублей:

- 110 544 502,41 рублей по контрактам заключенным в 2014 году;

- 18 172 194,32 рублей по контрактам заключенным в 2013 году.

Срок исполнения контрактов до 31.12.2015 года, по истечении срока в муниципальную собственность должно перейти 179 жилых помещений.

По состоянию на 31.12.2015 в числе незавершенных значатся 6 Муниципальных контрактов, заключенных в 2014 году на строительство 119 квартир.

Кроме этого по 2 муниципальным контрактам 2013 года на долевое участие в строительстве многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Якутск, ул. Дзержинского дом 47 и г. Якутск, Кузьмина дом 26 корпус 2, строение 1,2,3, на момент проверки из 60 квартир в муниципальную собственность переданы 11 квартир.

При проверке были выявлены следующие нарушения:

- Департаментом не использованы меры обеспечения исполнения обязательств, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ, а именно не приняты меры по получению денежных средств по Банковским гарантиям, предоставленным застройщиками, согласно аукционной документации и контрактам.

Список Банковских гарантий:

| № и дата МК | № и дата гарантии | Сумма по гарантии | Срок гарантии |
| --- | --- | --- | --- |
| №01/14-70 от 11.12.2014г | №77-10065/901223 от 18.12.14, выдана ОАО «Промсвязьбанк» | 2 167 639,27 | по 31.01.2016 года |
| №01/14-79 от 18.12.2014г | № БГ343108309-2014 от 15.12.2014, выдана ЗАО К2 Банк | 414 054,91 | по 29.02.2016 года |
| №01/14-81 от 18.12.2014г | № БГ344110110-2014 от 15.12.2014, выдана ЗАО К2 Банк | 1 778 300,47 | по 29.02.2016 года |
| №01/14-89 от 19.12.2014г. | № БГ350108816-2014 от 18.12.2014, выдана ЗАО К2 Банк | 2 463 272,80 | по 29.02.2016 года |
| №01/14-80 от 18.12.2014г | № БГ344100310-2014 от 15.12.2014, выдана ЗАО К2 Банк | 1 638 942,37 | по 29.02.2016 года |
| №01/14-82 от 18.12.2014г | № БГ345105211-2014 от 15.12.2014, выдана ЗАО К2 Банк | 2 445 215,63 | по 29.02.2016 года |
|  |  | 10 907 425,45 |  |

В ходе проверки были запрошены акты приема-передачи объектов долевого строительства по муниципальным контрактам, срок исполнения которых истек 31.12.2015 года, а так же информация по принятым мерам.

В ответ на наш запрос ДИЗО сообщает, что акты приемки-передачи застройщиками не передавались. Были предоставлены копии Претензий, направленных в адрес застройщиков ООО «Товары Саха Якутместпрома» и ООО Компания «Нова-С» с предложениями в течение 10 календарных дней с момента получения претензии оплатить пени за просрочку передачи объектов и передать объекты долевого строительства.

Пени за период с 01.01.16 по 15.01.16г. ООО Компания «Нова-С» в размере         198 700,26 рублей.

Пени за период с 01.01.16 по 22.01.16г. ООО «Товары Саха Якутместпрома» в общей сумме 1 410 018,84 рублей.

Согласно аукционной документации (п.16) Обеспечение исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г., или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Таким образом, по вине Департамента имущественных и земельных отношений, потери бюджета городского округа «город Якутск» (недополученные доходы) составили 10 907 425,45 рублей.

- В нарушение норм статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Департаментом были изменены существенные условия контрактов.

Так, с застройщиком  ООО «Товары Саха Якутместпрома» по 5 контрактам были подписаны дополнительные соглашения об изменении объекта долевого строительства.

Согласно муниципальным контрактам №01/14-79 от 18.12.14г., №01/14-80 от 18.12.14г., №01/14-81 от 18.12.14г., №01/14-82 от 18.12.14г., №01/14-89 от 19.12.14г., объектами долевого строительства являются 100 квартир, общей площадью 2 913,72 м2 в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Якутск, ул. Короленко дом 25.

Дополнительными соглашениями б/н от 19.11.2015г. внесены изменения объекта долевого строительства – жилые помещения, расположенные по адресу: г. Якутск, квартал 84, ул. Билибина.

Следует обратить внимание, что Разрешение на строительство №14-RU14301000-156-2015 выдано 16.10.2015 года, договор аренды земельного участка №09-4/2015-162 подписан 13.08.2015 года, при этом срок исполнения контракта остается 31.12.2015 года.

В связи с изменением  объекта долевого строительства, а именно, вместо жилых помещений, расположенных по адресу: г. Якутск, ул. Короленко 25, Застройщик предоставляет жилые помещения, расположенные по адресу: г. Якутск, квартал 84, ул. Билибина, считаем, что этим самым Департамент ухудшает условия проживания детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, так как при выборе застройщика путем электронного аукциона, были предложены жилые помещения, расположенные в центре города.

Справка: В соответствии с положениями статьи 34 Закона №44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с Законом N 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены. В соответствии со статьей 42 Закона №44-ФЗ извещение об осуществлении закупки содержит в том числе следующую информацию: краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 Закона №44-ФЗ, информацию о месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона №44-ФЗ.

Согласно статье 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Учитывая изложенное, изменение адреса (места) выполнения работ является существенным изменением контракта.

Кроме этого, часть 4 ст. 4 Закона №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» содержит существенные условия договора, при отсутствии которых договор участия в долевом строительстве считается незаключенным. К таким условиям относятся: определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого строительства в соответствии с проектной документацией застройщиком после получения им разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости; срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства; цена договора, срок и порядок ее уплаты; гарантийный срок на объект строительства.

Нарушение части 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ влечет за собой привлечение должностного лица к ответственности предусмотренной частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ.

Кроме этого, по результатам Коллегии Контрольно-счетной палаты города Якутска от 30.03.2016г. вынесено решение о проведении дополнительной проверки, в части законности заключения Департаментом имущественных и земельных отношений следующих муниципальных контрактов: №01/14-79 от 18.12.14г., №01/14-80 от 18.12.14г., №01/14-81 от 18.12.14г., №01/14-82 от 18.12.14г., №01/14-89 от 19.12.14г.

Так, Департаментом были проведены следующие аукционы в электронном виде:

- Извещение №0116300000114002014

- Извещение №0116300000114002005

- Извещение №0116300000114002013

- Извещение №0116300000114002001

- Извещение №0116300000114002007

По итогам электронных аукционов были заключены 5 Муниципальных контрактов на долевое участие в строительстве многоквартирного дома с Обществом с ограниченной ответственностью «Товары Саха Якутместпрома».

Контракты заключены на приобретение квартир в размере 100 штук, общей площадью 3 051,76 м2. Общая сумма контрактов составляет 174 795 723,62 рублей.

- Муниципальный контракт №01/14-79 от 18.12.14г.

Объектом долевого строительства являются жилые помещения, расположенные по адресу: Центральный округ,  квартал 72, Короленко 25,  4 квартиры по 34,51 м2 с учетом лоджии (балкона), общей площадью 138,04 м2. Цена контракта составляет 8 281 098,28 рублей.

Согласно аукционной документации предметом закупки являются благоустроенные жилые помещения в каменном доме с однокомнатной квартирой (квартирой студия), количество квартир – не менее 4-х квартир, общая площадь одного жилого помещения – не менее 34,51 м2, общая площадь всех жилых помещений с учетом лоджий (балконов) не менее 138,04 м2.

2.	Муниципальный контракт №01/14-80 от 18.12.14г.

Объектом долевого строительства являются жилые помещения, расположенные по адресу: Центральный округ,  квартал 72, Короленко 25,  16 квартир по 34,15 м2 с учетом лоджии (балкона), общей площадью 546,40 м2. Цена контракта составляет 32 778 847,45 рублей.

Согласно аукционной документации предметом закупки являются благоустроенные жилые помещения в каменном доме с одной изолированной комнатой, количество квартир – не менее 16 квартир, общая площадь одного жилого помещения – не менее 34,15 м2, общая площадь всех жилых помещений с учетом лоджий (балконов) не менее 546,40 м2.

3.	Муниципальный контракт №01/14-81 от 18.12.14г.

Объектом долевого строительства являются жилые помещения, расположенные по адресу: Центральный округ,  квартал 72, Короленко 25,  18 квартир – 2 квартиры по 27,95 м2 и 16 квартир по 33,56 м2, с учетом лоджии (балкона), общей площадью 592,86 м2. Цена контракта составляет 35 566 009,33 рублей.

Согласно аукционной документации предметом закупки являются благоустроенные жилые помещения в каменном доме с одной изолированной комнатой, количество квартир – не менее 18 квартир, общая площадь одного жилого помещения – не менее 27,95 м2 и не более 33,56 м2, общая площадь всех жилых помещений с учетом лоджий (балконов) не менее 592,86 м2.

4.	Муниципальный контракт №01/14-82 от 19.12.14г.

Объектом долевого строительства являются жилые помещения, расположенные по адресу: Центральный округ,  квартал 72, Короленко 25,  32 квартиры – 16 квартир по 25,39 м2 и 16 квартир по 25,56 м2, с учетом лоджии (балкона), общей площадью 815,20 м2. Цена контракта составляет 48 904 312,66 рублей.

Согласно аукционной документации предметом закупки являются благоустроенные жилые помещения в каменном доме с одной изолированной комнатой, количество квартир – не менее 32 квартир, общая площадь одного жилого помещения – не менее 25,39 м2 и не более 25,56 м2, общая площадь всех жилых помещений с учетом лоджий (балконов) не менее 815,20 м2.

5.	Муниципальный контракт №01/14-89 от 19.12.14г.

Объектом долевого строительства являются жилые помещения, расположенные по адресу: Центральный округ,  квартал 72, Короленко 25,  30 квартир – 16 квартир по 26,89 м2 и 14 квартир по 27,95 м2, с учетом лоджии (балкона), общей площадью 821,22 м2. Цена контракта составляет 49 265 455,90 рублей.

Согласно аукционной документации предметом закупки являются благоустроенные жилые помещения в каменном доме с одной изолированной комнатой, количество квартир – не менее 30 квартир, общая площадь одного жилого помещения – не менее 26,87 м2 и не более 27,95 м2, общая площадь всех жилых помещений с учетом лоджий (балконов) не менее 821,22 м2.

При проверке было выявлено следующее:

- Присутствует несоответствие предоставленной проектной декларации от 17.07.2014г., входящей в состав заявки ООО «Товары Саха Якутместпрома» на участие в электронном аукционе, проектной декларации, размещенной в сети «Интернет» той же датой.

В ходе контрольного мероприятия нами был направлен запрос в Управление муниципальных закупок Окружной администрации  г. Якутска о предоставлении заявок, поданных ООО «Товары Саха Якутместпрома», на участие в вышеперечисленных электронных аукционах.

Так, на сайте http://novostroyki-ykt.ru/ размещена проектная декларация Застройщика от 17.07.2014г. В пункте 2.8. которой указано общее количество в составе строящегося дома квартир, передаваемых участникам долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома – всего квартир 546, в том числе 1-ком. - 378 квартир площадью от 40,66 м2 до 56,66 м2, 2-ком. - 98 квартир площадью от 54,70 м2 до 150,4 м2.

При этом в проектной декларации, предоставленной Застройщиком для участия в электронном аукционе, в пункте 2.8 указано только общее количество квартир – 546, без указания количества одно- и двухкомнатных квартир и их площади.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Застройщик ООО ««Товары Саха Якутместпрома» предоставил заведомо ложные сведения об объекте долевого строительства.

Следует отметить неудовлетворительную работу Аукционной комиссии, которая в свою очередь не сверила проектную декларацию, предоставленную участником электронного аукциона и проектную декларацию, размещенную застройщиком в сети «Интернет».

2. План долевого строительства, являющийся Приложением к Муниципальным контрактам №01/14-79 от 18.12.14г., №01/14-80 от 18.12.14г., №01/14-81 от 18.12.14г., №01/14-82 от 18.12.14г., №01/14-89 от 19.12.14г., не соответствует планировкам, размещенным Застройщиком на сайте http://novostroyki-ykt.ru/.

В ответ на наш запрос №210 от 15.04.2016г. о разъяснении несоответствия, Департамент имущественных и земельных отношений сообщил следующее:

30.12.2015 года ООО «Товары Саха Якутместпрома» внесли изменения в п.2.8. проектной декларации и изложили его в следующей редакции: Всего квартир 546, в том числе 1-но комнатные 462 квартиры от 26,1 до 249,12 м2, 2-х комнатные 84 квартир от 54,70 до 150,4 м2.

На сайте http://novostroyki-ykt.ru/ размещена планировка типового этажа второго блока 3-7 этаж, 8-12 этаж, а также планировка первого блока 12-15 этаж. Планировки типовых этажей 6 блока на сайте не были размещены.

Также в ответе говориться, что при подаче заявок на участие в аукционе ООО «Товары Саха Якутместпрома» была представлена заявка с приложением проектной декларации и планировкой 6 блока. Планировка 6 блока соответствует планировке указанной в приложении к муниципальным контрактам.

При этом следует отметить, что фактически в проектной декларации, представленной Обществом при участии в аукционе, отсутствует планировка 6 блока.

Проверка использования средств Муниципальным казенным учреждением «Департамент жилищных отношений»

В 2015 году путем проведения электронных аукционов МКУ «Департамент жилищных отношений» заключено 9 муниципальных контрактов на долевое участие в строительстве многоквартирных жилых домов (Таблица №1). Общая цена всех контрактов составляет  373 464 174,00 рублей.

Согласно контрактам, в конце 2016 года будут переданы в собственность городского округа «город Якутск» 212 квартир.

Данные квартиры будут переданы по договорам найма специализированного жилого помещения детям сиротам, у которых возникло право на получение жилого помещения в 2015 году.

Так, Комиссией Окружной администрации города Якутска по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа от 10.12.2014г. №13 утвержден список получателей государственной и муниципальной поддержки на приобретение жилых помещений по городскому округу «город Якутск», за счет средств субвенции на 2015 год и бюджета Российской Федерации и государственного бюджета Республики Саха (Якутия) гражданам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.  Так, в 2015 году возникает право на получение жилого помещения у 212 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Таким образом, приобретенные квартиры будут переданы по договорам найма специализированного жилого помещения, лицам, перечисленным в списке получателей на 2015 год, не ранее 2017 года.

При проверке исполнения муниципальных контрактов, заключенных Департаментом жилищных отношений, были обнаружены следующие нарушения:

В нарушение статьи 94 ФЗ- № 44, отчеты об исполнении отдельных этапов по заключенным контрактам не составлялись, в единой информационной системе на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru не размещались.

А именно:

- №0116300000115000 739 от 24.08.2015г., в единой информационной системе отсутствует информация об исполнении этапа работ по контракту, а именно Акт приема-передачи отдельного этапа работ подписан заказчиком и застройщиком 05.10.2015г., оплата произведена согласно п.2.2 контракта от 30.09.2015г. и 28.10.2015г.;

- №0116300000115000 740 от 24.08.2015г., в единой информационной системе отсутствует информация об исполнении этапа работ по контракту, а именно Акт приема-передачи отдельного этапа работ подписан заказчиком и застройщиком 05.10.2015г., оплата произведена согласно п.2.2 контракта от 30.09.2015г. и 28.10.2015г.;

- №0116300000115000 876 от 30.09.2015г., в единой информационной системе отсутствует информация об исполнении этапа работ по контракту, а именно Акт приема-передачи отдельного этапа работ подписан заказчиком и застройщиком 05.10.2015г., оплата произведена согласно п.2.2 контракта от 30.09.2015г.;

В соответствии с частями 9, 10 статьи 94 ФЗ- № 44 «информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге должна отражаться заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, и включающем в себя информацию:

1) об исполнении контракта  (осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта;

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.

Выводы

- Департаментом имущественных и земельных отношений городского округа «город Якутск» не использованы меры обеспечения исполнения обязательств, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно не приняты меры по получению денежных средств по Банковским гарантиям, предоставленным застройщиками, согласно аукционной документации и контрактам. Потери бюджета городского округа «город Якутск» (недополученные доходы) составили 10 907 425,45 рублей.

- Срок исполнения контрактов, заключенных  Департаментом имущественных и земельных отношений истек 31.12.2015 года, по истечении срока в муниципальную собственность должно было перейти 179 жилых помещений. На момент проверки по актам приема-передачи были переданы в муниципальную собственность 11 квартир, при этом договоры социального найма специализированного жилого помещения не были заключены.

- В нарушение норм статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ Департаментом имущественных и земельных отношений, были изменены существенные условия контрактов №01/14-79 от 18.12.14г., №01/14-80 от 18.12.14г., №01/14-81 от 18.12.14г., №01/14-82 от 18.12.14г., №01/14-89 от 19.12.14г., а именно дополнительными соглашениями был изменен адрес объекта долевого строительства. Нарушение части 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ влечет за собой привлечение должностного лица к ответственности предусмотренной частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ.

- В связи с изменением  объекта долевого строительства, а именно, вместо жилых помещений, расположенных по адресу: г. Якутск, ул. Короленко 25, Застройщик предоставляет жилые помещения, расположенные по адресу: г. Якутск, квартал 84, ул. Билибина, считаем, что этим самым Департамент ухудшает условия проживания детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, так как при выборе застройщика путем электронного аукциона, были предложены жилые помещения, расположенные в центре города.

- Присутствует несоответствие предоставленной проектной декларации от 17.07.2014г., входящей в состав заявки ООО «Товары Саха Якутместпрома» на участие в электронном аукционе, проводимом Департаментом имущественных и земельных отношений, проектной декларации, размещенной в сети «Интернет» той же датой.  Таким образом, можно сделать вывод о том, что Застройщик ООО ««Товары Саха Якутместпрома» предоставил заведомо ложные сведения об объекте долевого строительства.

- План долевого строительства, являющийся Приложением к Муниципальным контрактам Департамента имущественных и земельных отношений №01/14-79 от 18.12.14г., №01/14-80 от 18.12.14г., №01/14-81 от 18.12.14г., №01/14-82 от 18.12.14г., №01/14-89 от 19.12.14г., заключенным с ООО «Товары Саха Якутместпрома» (Застройщик) не соответствует планировкам, размещенным Застройщиком на сайте http://novostroyki-ykt.ru/.

- В нарушение части 9 статьи 94 ФЗ- № 44, МКУ «Департамент жилищных отношений» не составлялись и не размещались в единой информационной системе на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru отчеты об исполнении отдельных этапов по заключенным контрактам №0116300000115000739 от 24.08.2015г., №0116300000115000876 от 30.09.2015г., №0116300000115000740 от 24.08.2015г. Нарушение статьи 94 Закона 44-ФЗ влечет за собой привлечение должностного лица к ответственности предусмотренной ч. 3. ст. 7.30 КоАП РФ.

Предложения

- Начальнику Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска (Степанову В.Н):

-Не допускать нарушений требований, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

-При неисполнении «Застройщиком» обязательств по контракту, своевременно направлять банку-гаранту требование о выплате суммы, не превышающей суммы Гарантии;

-Ежемесячно производить начисление штрафных санкций (неустойки) и информировать «Застройщиков» о размерах начисленной неустойки до полного исполнения обязательств по контракту;

- Директору МКУ «Департамент жилищных отношений»  (Ткаченко И.В.):

- Устранить нарушения требований, предусмотренных ч. 9 ст. 94 ФЗ № 44-ФЗ и п. 3 раздела I Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093. Опубликовать в реестре отчеты на Общероссийском официальном сайте zakupki.gov.ru об исполнении этапов работ следующих муниципальных контрактов: №0116300000115000739 от 24.08.2015г., №0116300000115000876 от 30.09.2015г., №0116300000115000740 от 24.08.2015г.

- Заключить договоры социального найма специализированных жилых помещений, переданных в муниципальную собственность городского округа «город Якутск» по контрактам, срок исполнения которых истек 31.12.2016г.

- Предоставить информацию об устранении нарушений и о принятых мерах в срок до 15 июля  2016 г.

Инспектор 										Е.Н. Фоменко